Протокол № 15/2

заседания рабочей группы по предпринимательству, эффективному использованию областной собственности и оказанию государственной поддержки в форме налоговых льгот

г. Брянск 9 апреля 2015 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Председательствовал: | | | Изотенков Алексей Алексеевич – директор департамента экономического развития, секретарь инвестиционного совета при Губернаторе Брянской области | |
|  | | |  | |
| Присутствовали: | |  |  | |
| |  | | --- | | Мешков А.Н. | | | - | первый заместитель директора департамента строительства и архитектуры Брянской области | |
| Шаповалов С.Г. | | - | первый заместитель директора департамента сельского хозяйства Брянской области | |
| Марусова О.А. | | - | первый заместитель директора департамента финансов Брянской области | |
| Шматов П.В. | | - | начальник отдела управления лесами Брянской области | |
| Горбатко А.Д.  Фоминых Л.В. | | -  - | начальник отдела департамента промышленности, транспорта и связи Брянской области  главный консультант управления имущественных отношений Брянской области | |
| Маркелов А.А. | | - | руководитель управления Федеральной налоговой службы по Брянской области | |
| Черепова Ю.Ю. | | - | главный консультант управления региональной безопасности | |

Приглашенные:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Борисов Н.А. | - | директор департамента ТЭК и ЖКХ Брянской области |
| Ромашина Е.Г. | - | заместитель главы по строительству администрации Брянского муниципального района |
| Драников В.Е. | - | генеральный директор ОАО СКФ «Комфорт» |
| Ровнов С.И. | - | директор ООО «ЭкоФрио» |

**Повестка дня**

1. Реализация регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев».

**Реализация регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев»**

**(Изотенков А.А., Ровнов С.И., Мешков А.Н., Ромашина Е.Г., Марусова О.А., Маркелов А.А.)**

ООО «ЭкоФрио» реализует инвестиционный проект с нарушением плана-графика финансирования проекта. По состоянию на 01.04.2015 общество инвестировало собственные средства в размере 473,55 млн. рублей, процент освоения – 10,3 процента.

В октябре 2014 года Контрольно-счетная палата Брянской области проверила эффективность использования предоставленной государственной поддержки и достижения заявленных показателей в процессе реализации коммерческих инвестиционных проектов. В соответствии с Инвестиционным соглашением о порядке реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев» инвестору может быть предъявлена неустойка в размере 431,195 млн. рублей по состоянию на 01.10.2014.

После получения акта проверки в ноябре 2014 года инвестор проинформировал Правительство Брянской области об уменьшении финансирования строительства завода с 4 590,6 млн. рублей до 1 000 млн. рублей ввиду отсутствия функционирующих очистных сооружений и предложил внести соответствующие изменения в паспорт Проекта.

Однако, согласно паспорту Проекта на момент планируемого ввода очистных сооружений в эксплуатацию (2013 год) объем инвестиций ООО «ЭкоФрио» должен был составить 4 206,31 млн. рублей. По состоянию на 01.01.2014 объем инвестиций в проект составил 91,99 млн. рублей. Процент освоения средств - 2,2%.

В целях подготовки изменений в паспорт проекта департамент экономического развития Брянской области (от 24.12.2014 № Э-4-2807) уведомил ООО «ЭкоФрио» о необходимости внесения соответствующих изменений в бизнес-план инвестиционного проекта. Однако по состоянию на 26.03.2015 инвестор не предоставил скорректированный бизнес-план инвестиционного проекта.

20 марта 2015 года ссылаясь на значительное удорожание проекта из-за существенного изменения курса иностранной валюты, ООО «ЭкоФрио» проинформировало о невозможности продолжать реализацию проекта и предложило расторгнуть Инвестиционное соглашение.

По информации Минэкономразвития России в случае расторжения инвестиционного соглашения в связи с тем, что инвестор не выполнил принятые обязательства по реализации и финансированию проекта, Правительство Брянской области обязано:

обеспечить возврат в доход федерального бюджета средства в размере 197,51 млн. рублей.

взыскать с ООО «ЭкоФрио» убытки в виде уплаты процентов, связанные с расторжением инвестиционного соглашения.

2. Обеспечение эксплуатации очистных сооружений в н.п. Добрунь, построенных в рамках реализации вышеназванного инвестиционного проекта с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, на полную проектную мощность.

**Обеспечение эксплуатации очистных сооружений в н.п. Добрунь, построенных в рамках реализации вышеназванного инвестиционного проекта с привлечением бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации на полную проектную мощность**

**(Изотенков А.А., Ровнов С.И., Драников В.Е., Ромашина Е.Г., Марусова О.А.)**

С целью получения бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации в 2012 году совместно с ООО «ЭкоФрио» было подготовлено обоснование невозможности реализации Проекта без строительства новых очистных сооружений.

Необходимость строительства канализационных очистных сооружений в н.п. Добрунь обусловлена высокой степенью изношенности и малой мощностью действующего объекта.

Существующие очистные сооружения в д. Добрунь Брянского района Брянской области, построенные в 1983 году по типовому проекту, обеспечивают пропускную способность 1.4 тыс. куб. м/сутки сточных вод. Станция предназначена для очистки бытовых и производственных сточных вод с нормой водоотведения 200л./чел. в сутки. Расчетные расходы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод пос. Добрунь определены согласно СНиП 2.04.03-85 исходя из удельного среднесуточного водопотребления 5 000 эквивалентных жителей.

Расход сточных вод, планируемых к поступлению с завода ООО «ЭкоФрио», составлял 1,68 тыс. куб. м/сутки, режим сброса равномерный, что выше пропускной способности существующих очистных сооружений.

На основании вышеизложенного требуется строительство очистных сооружений с производительностью 3,08 тыс. куб.м/сутки =(1.4+1,68).

Необходимость софинансирования объекта инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации обусловлена:

1. разграничением права собственности на объекты инженерной инфраструктуры, которые будут находиться в муниципальной собственности;
2. отсутствием в регионе инвестора, готового инвестировать в создание объектов инженерной инфраструктуры;
3. отсутствием возможности привлечения средств коммерческих кредитных организаций:

текущее состояние государственного внутреннего долга Брянской области как субъекта Российской Федерации не позволяет привлекать средства (и оформлять долговые обязательства) в требуемых в рамках проекта объемах, поскольку величина уже накопленного долга (и, тем более расчетная величина ожидаемого объема долга по состоянию на 01.01.2013 года) близки к критическому для дотационного субъекта РФ уровня (50 процентов к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета). При превышении указанного норматива Министерство финансов Российской Федерации вправе применить в отношении Брянской области финансовые санкции;

при привлечении кредита в требуемом по объекту объеме будет превышен предельный размер дефицита бюджета (15 процентов объема налоговых и неналоговых доходов), установленный Бюджетным кодексом Российской Федерации для дотационных бюджетов субъектов РФ.

При этом администрацией Брянской области были приняты следующие меры для строительства объекта без средств Инвестиционного фонда Российской Федерации:

в результате переговоров с инвесторами - ООО «ЭкоФрио» (инвестор) за счет собственных средств разработал проектно-сметную документацию на строительство канализационных очистных сооружений п. Добрунь Брянского района Брянской области мощностью 3080 куб.м./сутки, выполнил государственную экспертизу проектно-сметной документации и передал муниципальному образованию на безвозмездной основе. Однако инвестору не выгодно вкладывать средства в объект, потому что сбросы от его производства в общем объеме стоков составляют незначительный объем (1/3). Кроме того, инвестор ведет строительство завода за счет кредитных ресурсов.

Заинтересованность администрации Брянской области в строительстве завода инвестором близ данного населенного пункта (уровень зарегистрированной безработицы - 3,1%) заключается в том, что будет создано150 новых рабочих мест.

На сегодняшний день ООО «ЭкоФрио» в одностороннем порядке, ссылаясь на отсутствие функционирующих очистных сооружений, разбило реализацию проекта на 2 этапа. В первую очередь в заключительной стадии находится строительство цеха приемки картофеля, так как его эксплуатация имеет минимальные требования к количеству стоков (23 м3/час).

В случае нереализации второй очереди Проекта, планируемые к вводу очистные сооружения мощностью 3080 м3/сутки, не будут запущены ввиду недостаточного объема стоков.

**Решили:**

***По первому вопросу:***

1. Департаменту экономического развития Брянской области (Изотенков А.А.) до 09.05.2015 проработать вопрос о возможности расторжения или пролонгации Инвестиционного соглашения о порядке реализации регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев» от 19.12.2012 № 1.

2. Департаменту экономического развития Брянской области (Изотенков А.А.) до 09.05.2015 проработать с Министерством экономического развития Российской Федерации вопрос о возможности внесения изменений в Паспорт Проекта, утверждённого Инвестиционным соглашением о порядке реализации и совместного регионального инвестиционного проекта «Строительство завода по производству замороженного приготовленного картофеля и картофельных хлопьев» за счёт бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации, средств бюджета Брянской области, средств бюджета Брянского района Брянской области и средств ООО «ЭкоФрио» от 19.12.2012 № 1 и пролонгации Инвестиционного соглашения.

3. ООО «ЭкоФрио» (Ровнов С.И.) во исполнение п. 2.1.3. договора об инвестировании в срок не позднее 30.04.2015 предоставить в Управление ФНС России по Брянской области информацию о заключенных с начала проведения работ договорах между генеральным подрядчиком, подрядными и субподрядными организациями по строительству объектов, сроках проведения работ, а также общий журнал работ (унифицированная форма КС-6), общий журнал выполненных работ (унифицированная форма КС-6а) за период с 01.01.2012-31.03.2015 года.

***По второму вопросу:***

1. Администрации Брянского муниципального района (Якушенко Н.Н.), департаменту строительства и архитектуры Брянской области (Аверин В.Н.), ОАО СКФ «Комфорт» (Драников В.Е.) и ООО «ЭкоФрио» (Ровнов С.И.) согласовать план пуска и ввода в эксплуатацию канализационных очистных сооружений до 20.04.2015.
2. Департаменту топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Брянской области (Борисов Н.А.), администрации Брянского муниципального района (Якушенко Н.Н.) согласовать вопрос передачи и эксплуатации очистных сооружений до 15.05.2015.
3. Департаменту финансов Брянской области (Петушкова Г.В.) совместно с управлением государственного регулирования тарифов Брянской области (Тарасова Т.П.) и администрацией Брянского муниципального района (Якушенко Н.Н.) рассмотреть вопрос возможной оптимизации налогообложения вводимых очистных сооружений в Брянском районе по налогу на имущество организаций до 01.08.2015.

Директор департамента

экономического развития

Брянской области,

секретарь инвестиционного совета А.А. Изотенков

Исп. Андреева Н.Г.

74-04-93